华北地质勘查局五一九大队办公区路面修缮招标文件

招标编号：HBJH(2025)-03

招 标 人：华北地质勘查局五一九大队

项目名称：五一九大队办公区路面修缮

编制日期：二0二五年五月

## 一、投标须知

| 序号 | 项目名称 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 华北地质勘查局五一九大队办公区路面修缮 |
| 2 | 工程地点 | 保定市竞秀区天鹅中路999号 |
| 3 | 招标范围 | 工程量清单全部工作内容 |
| 4 | 承包方式 | 包工包料 |
| 5 | 工程质量 | 优良 |
| 6 | 工程质量保修期 | 从实际竣工之日起一年。竣工后出现任何质量问题，由乙方无偿保修，质保金3%。 |
| 7 | 工期要求 | 合同签订后28日历天，如未按时完工，每逾期1日处罚合同总额的1% |
| 8 | 最高限价 | 205535元 |
| 9 | 投标文件组成 | 报价文件、资质文件、技术文件 |
| 10 | 投标文件递交地点 | 华北地质勘查局五一九大队经济发展部 |
| 11 | 踏勘 | 如投标人需进行实地踏勘，于2025年5月21日9:30踏勘。如需踏勘，投标人提前1天联系13931298170 |
| 12 | 投标文件递交截止时间 | 投标单位自行在网站下载投标文件，并于2025年5月28日9:00之前递交（每天上午8：30-12：00，下午14：00-18：00），超过此时间递交的投标文件无效。若递交投标文件的单位不足三家，则本次招标终止，采购人依法重新组织招标。 |
| 13 | 中标候选人原则 | 以不含税总价为基准，按照低价中标原则确定三名中标候选人。投标报价高于最高限价或明显低于市场价的，均视为废标。 |

二、工程概况

- （一）工程简介

办公区需修缮路面面积1228平米，施工方需拆除原地面，3:7灰土夯实，1:3干硬性水泥砂浆铺设面包砖，在东办公楼南侧铺设面包砖，规格150mm*300mm*50mm；在西办公楼东侧及主路东侧停车场铺设水磨石，规格300mm*600mm*30mm；并在西办公楼东侧及主路西侧停车场铺设100mm厚C20砼垫层，具体施工内容详见工程量清单及施工合同。

（二）材料使用、现场管理及文明施工

1、所用材料具备出厂合格证、检验报告，质量必须符合国家规定标准，面包砖规格150mm*300mm*60mm，水磨石规格300mm*600mm*30mm。

2、投标人应遵守工程建设安全生产、文明施工的有关管理规定，严格按照安全标准、文明要求组织施工。垃圾外运与保洁清理必须提前做好。充分考虑施工与生活同时进行，要安排合理不得影响居民正常生活。

三、投标人资格要求

（一）投标人应具有独立的法人资格并提供合法有效的企业法人营业执照；

（二）投标人企业在近三年内（ 2022年1月1日以来）无违法记录、无不良纳税记录，具备良好的商业信誉和财务能力；

（三）本项目不接受联合体投标，投标人中标后不得转包或分包。

- 投标文件组成

1、报价文件：

报价文件（单独密封，封面标注“报价文件”）

附件1：《报价明细表》原件（加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字）

投标人须把一切风险及不可预见因考虑在投标报价中，不得以与实际工程量不符、冬季施工、施工时空间不足、穿墙（穿楼板）施工难度加大以及各种不可预见因素变化为理由调整工程造价。

投标人必须依据报价单所列全部工程项目，填报综合单价与合价。本项目不接受任何形式的选择性报价，每个项目仅能填报一个报价。

2、资质文件：

营业执照副本（复印件加盖公章）

法定代表人身份证明书原件及身份证复印件（或授权委托书原件及受托人身份证复印件）

近两年项目业绩证明材料（合同关键页复印件加盖公章）

3、技术文件（单独密封）

质量保证方案

工期保证方案

材料质量保证方案

质保期服务方案

密封要求：

采用双层密封方式：

内层密封：商务文件与技术文件分别独立密封。封口处加盖公章，并注明“华北地质勘查局五一九大队办公区路面修缮项目-商务/技术文件”。（注：商务文件包含报价文件和资质文件）。

外层密封：将已密封的商务文件与技术文件合在一起进行外层密封。外层封口处加盖公章，并注明“华北地质勘查局五一九大队办公区路面修缮项目投标文件”。

五、联系方式

联系人：靳裕华

电话：13931298170

咨询时间：工作日上午8:30-12:00，下午14:00-18:00。

备注：本招标文件最终解释权归华北地质勘查局五一九大队所有。

华北地质勘查局五一九大队2025年5月16日

# 附件1：报价明细表

|  |  |  |  |  | 报价明细表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 |  | 单位 | 数量 |  | 不含税单价（元） |  | 税率 |  | 税金（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 原地面拆除及场地平整 |  | 平米 | 1228 |  |  |  |  |  |  |  | 机械破除砼路面、原地砖路面 |
| 2 | 人工清理局部垃圾及配合机械施工 |  | 工日 | 14 |  |  |  |  |  |  |  | 人工配合机械清理 |
| 3 | 垃圾外运 |  | 立方米 | 387 |  |  |  |  |  |  |  | 渣土车装车、外运 |
| 4 | 夯填3:7灰土 |  | 平方米 | 1228 |  |  |  |  |  |  |  | 东办公楼前砼地面，剔凿后夯填灰土 |
| 5 | 面包砖（东办公楼南侧） |  | 平方米 | 715 |  |  |  |  |  |  |  | 材料 面包砖规格：150*300*50mm |
| 6 | 水磨石（主路西侧） |  | 平方米 | 513 |  |  |  |  |  |  |  | 材料 水磨石规格：300mm*600mm*30mm |
| 7 | 混凝土垫层（主路东西两侧） |  | 平方米 | 513 |  |  |  |  |  |  |  | (人工、材料、机械）C20砼100mm厚垫层 |
| 8 | 水泥、砂子 |  | 平方米 | 1228 |  |  |  |  |  |  |  | 材料 1:3水泥、砂浆，50mm厚 |
| 9 | 人工铺设面包砖、大理石 |  | 平方米 | 1228 |  |  |  |  |  |  |  | 人工、机械 |
| 10 | 路牙石 |  | 米 | 182 |  |  |  |  |  |  |  | 人工、材料 |
| 11 | 税金（增值税专用发票） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 税率： |  |  |
| 12 | 含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 不含税总价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 投标单位：（公章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2：营业执照副本

营业执照副本

# 附件3：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性 别：

身份证号：               职 务：

系（报价人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

单位（公章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件。

# 附件4：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（河北九华勘查测绘有限责任公司）：

注册于             （地址）的           （名称）法定代表人                     （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权                    （报价人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，联系方式：             ，就贵方组织的                     项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

附报价人代表有效的身份证正反两面复印件。

*本授权委托书需提供两份，一份密封于报价文件内，一份在提交投标文件时现场递交。

附件5：

技术文件（格式自拟）