XXX项目机械租赁招标文件

第一章 招标公告

- 项目概况与招标范围

- 项目名称：XXX项目机械租赁

- 招标编号：HBJH(2026)-06

- 项目概况：本项目为矿山治理项目所需各类工程机械租赁，挖掘、运输、绿化等作业所需机械。具体规格、数量、技术参数详见招标文件。

- 项目地点：保定市曲阳县

- 投标人资格要求

1. 具备独立法人资格，营业执照经营范围包含工程机械设备租赁相关业务。

2. 近三年内（自招标公告发布之日起倒算）无重大违法记录，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，信用记录良好。

3. 具备履行合同所需的机械供应、调配能力，拥有符合项目要求的机械设备及专业操作、维保人员。

4. 本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

第二章 投标人须知

一、项目概况

项目名称：XXX项目机械租赁（含运输、调试、维保）

租赁单位：河北九华勘查测绘有限责任公司

招标控制价：预估工作量：360挖掘机225台班，60挖掘机315台班，推土机88台班，自卸汽车200台班，洒水车240台班。招标控制价270万元（人民币），投标人报价不得超过此限价，否则视为无效投标。

工期要求：合同签订之日起至2026年8月30日（具体租赁机械批次、数量及使用时间，以采购人书面通知为准，中标人需配合项目进度按时交付使用）

交付及使用地点：项目施工现场（采购人指定具体点位）

项目概况：本项目为矿山治理所需各类工程机械租赁，挖掘、运输、绿化等作业所需机械（具体规格、数量、技术参数详见租赁需求及技术要求），租赁机械需符合矿山生态修复工程施工相关技术标准，确保设备运行稳定、施工质量达标。

三、投标文件递交

递交时间：2026年6月3日9:00-10:00（投标人需在截止时间前完成递交，逾期视为无效投标）。

递交地点：河北省保定市天鹅中路999号西办公楼三层会议室。

四、联系方式

联系人：杨经理、邢经理

电话：0312-7519801

咨询时间：工作日上午8:30-12:00，下午14:00-18:00。

本招标文件最终解释权归河北九华勘查测绘有限责任公司所有。

五、投标文件组成

投标文件分为商务部分、报价部分、技术部分三部分，三部分合并装订成册，具体组成如下：

（一）商务部分

1. 法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

2. 授权委托书原件及受托人身份证复印件（若法定代表人不参与投标，需提供，加盖公章）；

3. 营业执照副本复印件（加盖公章）；

4. 信用中国查询截图（加盖公章）；

5. 设备质量及服务承诺函（加盖公章及法定代表人或授权代表签字）；

6. 近三年内无重大违法记录声明（格式自拟，加盖公章及法定代表人或授权代表签字）；

7. 投标人认为需要提供的其他商务相关资料。

（二）报价部分

附件：《报价明细表》原件（需按租赁需求清单逐一填写不含税租赁单价、税率、含税租赁单价、租赁总价并备注发票类别，加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字）。

（三）技术部分

1. 机械运输及交付方案（需包含：运输时效承诺、途中设备防护措施、应急处理预案、现场调试方案等）；

2. 售后服务及维保方案（需包含：现场操作配合、故障响应时间、维修更换机制、专业人员配置、设备闲置期间保管方案等）。

六、投标文件编制要求

1. 投标文件应按本招标文件要求的顺序编制，页码连续，装订整齐，一式叁份（正本壹份，副本贰份），正本与副本内容一致，若正本与副本不一致，以正本为准。

2. 投标文件所有内容需加盖投标人公章，法定代表人或授权代表签字的地方需签字确认，严禁涂改、增删，若确需修改，需在修改处加盖公章及法定代表人或授权代表签字。

3. 报价文件中的单价、总价均需以人民币为单位，报价应包含机械设备租赁成本、运输费、装卸费、调试费、检测费、维保费、操作人员薪酬、税费、设备损耗费等一切相关费用，采购人不再额外支付任何费用。

4. 投标人不得漏报、错报租赁清单中的机械设备，若出现漏报，视为该设备租赁费已包含在其他设备租赁费中，采购人不额外支付费用；若错报价格，后果由投标人自行承担。

七、投标文件递交

投标文件须密封包装，外层封套注明：

项目名称：XXX项目机械租赁投标文件

投标人名称、联系人、电话

封口处加盖投标人公章

若递交投标文件的单位不足三家，则本次招标终止，采购人重新组织招标。

- 八、评标办法

| 编列内容 | 评分项目 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 投标报价 | 80 | 1. 报价计算口径：投标人报价为含税总价。若投标人开具增值税增值税专用发票，评审时以其不含税总价参与计算；若开具增值税普通发票，评审时以其含税总价参与计算。 2. 评标基准价：通过初步评审的有效投标人中，按上述口径计算后的最低价格为评标基准价。 3. 投标报价得分 投标报价得分 = （评标基准价÷投标人评审价格）× 80 ，本项满分80分，得分保留2位小数。 |
| 技术部分 | 运输及交付保障方案 | 10 | 评标委员会成员根据运输防护、交付时效、现场调试方案可行性打分，取平均分 |
|  | 售后服务及维保体系 | 10 | 评标委员会成员根据故障响应、维保计划、人员配置合理性打分，取平均分 |
| 合计 | - | 100 | - |

注：按照得分由高到低的顺序依次确定三名中标候选人

第三章 租赁需求及技术要求

一、机械设备租赁清单

| 序号 | 设备品类 | 规格型号 | 计量单位 | 作业用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 360 | 台班 | 基础开挖、边坡修整 |
| 2 | 挖掘机 | 60 | 台班 | 土石方开挖、场地平整 |
| 3 | 推土机 |  | 台班 | 物料装卸、场地清理 |
| 4 | 自卸车 |  | 台班 | 土石方短途运输 |
| 5 | 洒水车 |  | 台班 | 降尘、绿化浇水 |

二、技术标准与租赁要求

（一）租赁供应流程

1. 中标人中标后，应完成机械设备检修、调试，做好进场准备，确保设备随时可投入使用；

2. 采购人需使用设备前4天，书面通知中标人设备使用数量、规格、进场时间、使用点位、联系人；

3. 中标人按通知要求将设备运输至指定点位，由采购人现场技术人员对设备品牌、规格、性能、运行状态等进行验收，验收合格后出具设备进场验收单，作为设备租赁起始依据。

（二）设备运输及进场要求

1. 中标人负责机械设备的全程运输，运输过程中采取有效防护措施，确保设备无碰撞、无损坏、无部件丢失；

2. 设备装卸需规范操作，避免设备变形、故障，装卸及运输过程中造成的设备损坏，由中标人无偿维修、更换；

3. 设备进场时需附带完整的设备检测报告、操作手册、维保记录等资料，配备合格的专业操作人员（持证上岗）。

（三）机械设备规格及质量要求

1. 所有租赁机械设备必须为正规厂家生产，符合国家现行工程机械设备安全技术标准、行业标准及项目施工设计要求；

2. 设备使用年限不超过5年，运行状态良好，无重大故障记录，外观无明显破损，性能参数达标，能满足连续施工需求；

3. 中标人需定期对租赁设备进行维护保养，确保施工期间设备正常运行，若设备因质量问题无法使用，中标人需在规定时间内无偿更换同规格、同性能设备，否则承担工期延误及相关损失。

（四）设备验收与使用

1. 机械设备到达使用地点后，必须经采购人技术人员、施工负责人联合检查验收合格后方可投入使用，验收结果凭证由双方签字确认，妥善保存，作为租赁费结算、设备退场的依据；

2. 中标人配备的操作人员需严格按照操作规程作业，服从采购人现场施工管理，严禁违规操作；

3. 施工期间设备出现故障，中标人需按售后服务方案及时响应处理，确保不影响项目施工进度。

三、付款方式

1. 本项目租赁费按照实际发生的租赁工程量（设备租赁台数、实际使用天数、台班）进行结算；

2. 以签订合同为准。

四、违约责任

1. 延迟交付设备：中标人未按采购人通知时间交付设备，每延迟1日扣合同总金额0.5%，最高扣减10%；若延迟交付超过7天，采购人有权解除合同，中标人承担由此造成的一切损失。

2. 设备质量不达标：租赁设备经验收不合格，中标人需在24小时内无偿更换合格设备；若因设备质量问题造成施工中断、工程质量问题或安全隐患，中标人需承担全部赔偿责任及相关法律责任。

3. 故障响应不及时：设备运行期间出现故障，中标人未按售后服务方案约定时间响应、维修，每延误1日扣当期租赁费的1%；若因维修不及时造成工期延误，中标人承担相应损失。

4. 违规操作责任：因中标人操作人员违规操作造成设备损坏、人员伤亡、工程损失的，由中标人承担全部责任。

5. 设备丢失/损毁：租赁期间因中标人保管、维护不当造成设备丢失、严重损毁的，中标人需按设备市场价值进行赔偿。

第四章 附件

附件1：报价明细表

报价一览表

货币：人民币/元

| 序号 | 设备品类 | 规格型号 | 计量单位 | 预计工作量 | 不含税单价（元/台班） | 税率 | 含税单价（元/台班） | 不含税合计（元） | 含税合计（元） | 发票类别（专票/普票） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挖掘机 | 360 | 台班 | 225 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 挖掘机 | 60 | 台班 | 315 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 推土机 |  | 台班 | 88 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 自卸车 |  | 台班 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 洒水车 |  | 台班 | 240 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | - | - | - | - | - | - | - |  | ¥ |  |

投标单位：（章）

授权代表人：（签字）

年 月 日

附件2：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：________________________

单位性质：________________________

地    址：________________________

成立时间：______年____月____日

经营期限：________________________

姓    名：__________ 性 别：__________

身份证号：________________________ 职 务：__________

系（报价人名称）________________________的法定代表人。

特此证明。

单位（公章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：______年____月____日

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件。

附件3：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（河北九华勘查测绘有限责任公司）：

注册于__________（地址）的__________（名称）法定代表人__________（法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权__________（报价人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，联系方式：__________，就贵方组织的一渡镇天鹅湖西山廊桥运动谷泥石流等4处地质灾害治理项目机械租赁项目，以本公司名义处理一切与之有关的投标、开标、评标、合同签订及履行等事务。

本授权书于______年____月____日签字生效，特此声明。

单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

附报价人代表有效的身份证正反两面复印件。

*本授权委托书需提供两份，一份密封于报价文件内，一份在提交投标文件时递交。

河北九华勘查测绘有限责任公司

2026年5月27日