# XXX项目劳务采购招标文件

第一章 招标公告

一、项目概况

项目名称：XXX项目劳务采购

采购单位：河北九华勘查测绘有限责任公司

项目预算：总限价300万元（人民币），投标人报价不得超过此限价，否则视为无效投标。

服务期限：合同签订之日至2033年1月14日（具体服务批次、人数及时间，以采购人书面通知为准，中标人需配合项目进度按时提供劳务）

项目地点：惠州市惠阳区

招标编号：HBJH(2026)-07

项目概况：本项目为生态修复工程所需劳务采购，包括土石方作业、砌筑、绿化栽植、场地平整、砂浆抹面、养护管理、机械配合等劳务服务（具体内容、标准详见第三章采购需求及技术要求），劳务服务需符合矿山生态修复工程相关技术标准，确保工程质量与安全达标。

第二章 投标人须知

一、投标人资格要求

1、具备独立法人资格，营业执照经营范围包含劳务分包相关内容。

2、近三年内（自招标公告发布之日起倒算）无重大违法记录，未被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，信用记录良好。

3、具备履行合同所需劳动力供应能力。

4、本项目不接受联合体投标，不允许转包、违法分包。

二、投标文件递交

1、递交时间：2026年6月3日9:00-10:00（投标人需在截止时间前完成递交，迟到视为无效投标）。

2、递交地点：河北省保定市天鹅中路999号西办公楼三层会议室。

三、投标文件组成

投标文件分为商务部分、报价部分、技术部分三部分，按顺序合并装订成册，具体组成如下：

商务部分

1、投标函（格式自拟，需加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字）；

2、法定代表人身份证明书原件及法定代表人身份证复印件（加盖公章）；

3、授权委托书原件及受托人身份证复印件（若法定代表人不亲自参与投标，需提供，加盖公章）；

4、营业执照副本复印件（加盖公章，原件备查）；

5、信用查询截图（加盖公章）；

6、质量承诺函（加盖公章及法定代表人或授权代表签字）；

7、近三年内无重大违法记录声明（格式自拟，加盖公章及法定代表人或授权代表签字）；

8、投标人认为需要提供的其他商务相关资料。

报价部分

附件：《劳务报价明细表》原件（需按采购需求清单逐一填写不含税单价、税率、含税单价、总价并备注发票类别，加盖投标人公章及法定代表人或授权代表签字）。

技术部分

劳务人员配置方案（人员数量、工种、持证、到岗时间、管理架构）；

施工安全保障方案（安全制度、防护措施、应急预案、保险配置）；

劳务服务质量保证方案（工序标准、质量控制、验收配合）；

工期保障方案（响应时效、加班保障、进度配合）；

售后服务与现场配合方案（现场协调、问题整改、业主对接）。

四、投标文件编制要求

1、投标文件应按本招标文件要求的顺序编制，页码连续，装订整齐，一式叁份（正本壹份，副本贰份），正本与副本内容一致，若正本与副本不一致，以正本为准。

2、 投标文件所有内容需加盖投标人公章，法定代表人或授权代表签字的地方需签字确认，严禁涂改、增删，若确需修改，需在修改处加盖公章及法定代表人或授权代表签字。

3、报价文件中的单价、总价均需以人民币为单位，报价应包含人工费、保险费、管理费、安全文明施工费、税费、工具耗材费、现场配合费等一切相关费用，采购人不再额外支付任何费用。

4、 投标人不得漏报、错报劳务清单中的工作内容，若出现漏报，视为该工作内容报价已包含在其他工作内容报价中，采购人不额外支付费用；若错报价格，后果由投标人自行承担。

五、投标文件递交

投标文件须密封包装，外层封套注明：

项目名称：XXX项目劳务采购投标文件

投标人名称、联系人、电话

封口处加盖投标人骑缝章/公章

若递交投标文件单位不足3家，本次招标失败，采购人依法重新组织招标。

六、评标办法（综合评分法）

| 编列内容 | 评分项目 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 | 投标报价 | 70 | 1. 报价计算口径：投标人报价为含税总价。若投标人开具增值税增值税专用发票，评审时以其不含税总价参与计算；若开具增值税普通发票，评审时以其含税总价参与计算。 2. 评标基准价：通过初步评审的有效投标人中，按上述口径计算后的最低价格为评标基准价。 3. 投标报价得分 投标报价得分 = （评标基准价÷投标人评审价格）× 70 ，本项满分70分，得分保留2位小数。 |
| 技术部分 | 劳务人员配置方案 | 10 |  |
|  | 施工安全保障方案 | 10 |  |
|  | 质量与工期保障 | 5 |  |
|  | 售后服务与现场配合方案 | 5 |  |

注：按照得分由高到低的顺序依次确定三名中标候选人

- 采购需求及技术要求

一、劳务采购清单

| 序号 | 劳务内容 | 规格 / 要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填土、覆土 | 按设计标高，结合生态袋铺设 | 工日 | 110 |
| 2 | 浆砌挡墙、排水渠 | M7.5 水泥砂浆，按规范施工 | 工日 | 226 |
| 3 | 砂浆抹面-平面 | 按规范施工，平整度达标 | 工日 | 215 |
| 4 | 砂浆抹面-立面 | 按规范施工，垂直度达标 | 工日 | 200 |
| 5 | 开挖乔木树坑 | 按设计尺寸，结合苗木规格 | 工日 | 1900 |
| 6 | 栽植乔木 | 含定植、扶正、浇水 | 工日 | 1100 |
| 7 | 栽植灌木（紫穗槐） | 按密度要求，苗高达标 | 工日 | 2000 |
| 8 | 栽植爬山虎/葛藤 | 按 1:1 混栽，苗长100-150cm | 工日 | 1000 |
| 9 | 场地清理与平整 | 含垃圾清运、场地找平 | ㎡ | 327036 |
| 10 | 绿化养护 | 浇水、除草、防虫、补植 | 月 | 84 |
| 11 | 现场文明施工 | 围挡、保洁、标识维护 | 项 | 1 |
| 12 | 材料二次转运 | 人工装卸、短途运输 | 项 | 1 |

二、技术标准与服务要求

（1）服务流程

①中标人中标后，3日内组建项目劳务班组，完成人员备案、保险购买、安全培训；

②采购人提前 3 天将作业内容、人数、工期、标准通知中标人；

③现场作业完成后由采购人技术人员检查验收，出具验收单，作为结算依据。

（2）安全与文明施工要求

①所有人员必须持证上岗，佩戴劳保用品，服从现场管理，严格遵守矿山施工安全规范；

②中标人须为所有劳务人员购买工伤保险及意外伤害险，保险覆盖整个服务期；

③因安全措施不到位造成事故，由中标人承担全部责任与损失。

（3）质量要求

①劳务作业必须符合国家现行规范、设计文件及采购人要求，符合矿山生态修复相关标准；

②不合格作业必须无条件返工，并承担工期延误及相关损失，确保工程验收达标。

- 付款方式

以签订合同为准。

四、违约责任

1、延迟到岗/作业：每延迟 1 日扣合同金额 0.5%，最高扣 10%。

2、质量不达标：无条件返工并承担相关损失。造成工程质量问题或安全隐患的，追究全部责任。

3、安全事故：由中标人承担全部赔偿、处罚及法律责任，若造成甲方损失，甲方有权追偿。

4、劳务人员流失：核心持证人员流失导致工期延误或质量问题，按延迟作业条款追究违约责任。

第四章 联系方式

联系人：杨经理、王经理

电话：0312-7519801

咨询时间：工作日上午8:30-12:00，下午14:00-18:00。

备注：本招标文件最终解释权归河北九华勘查测绘有限责任公司所有。

河北九华勘查测绘有限责任公司

2026年5月27日

# 附件1：报价明细表

| 序号 | 劳务内容 | 规格 / 要求 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 税率 | 含税单价（元） | 不含税总价（元） | 含税总价（元） | 发票类别（专票/普票） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 填土、覆土 | 按设计标高，结合生态袋铺设 | 工日 | 110 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 浆砌挡墙、排水渠 | M7.5 水泥砂浆，按规范施工 | 工日 | 226 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 砂浆抹面 （平面） | 按规范施工，平整度达标 | 工日 | 215 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 砂浆抹面 （立面） | 按规范施工，垂直度达标 | 工日 | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 开挖乔木 树坑 | 按设计尺寸，结合苗木规格 | 工日 | 1900 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 栽植乔木 | 含定植、扶正、浇水 | 工日 | 1100 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 栽植灌木 （紫穗槐） | 按密度要求，苗高达标 | 工日 | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 栽植爬山虎/葛藤 | 按 1:1 混栽，苗长100-150cm | 工日 | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 场地清理与平整 | 含垃圾清运、场地找平 | ㎡ | 327036 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 绿化养护 | 浇水、除草、防虫、补植 | 月 | 84 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 材料二次 转运 | 人工装卸、短途运输 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 现场文明 施工 | 保洁维护 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标单位：                  （章）

授权代表人：                （签字）

年     月      日

# 附件1：法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：              性 别：

身份证号：               职 务：

系（报价人名称）                   的法定代表人。

特此证明。

单位（公章）

法定代表人(签字或盖章)：

日期：

附法定代表人有效的身份证正反两面复印件。

# 附件2：法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（河北九华勘查测绘有限责任公司）：

注册于             （地址）的           （名称）法定代表人                     （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权                    （报价人代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，联系方式：             ，就贵方组织的                     项目，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位（公章）

法定代表人（签字或盖章）：

附报价人代表有效的身份证正反两面复印件。

*本授权委托书需提供两份，一份密封于报价文件内，一份在提交投标文件时递交。